## Slide 1
A3-1/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CAMPUS BUTANTÃ
UC
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
PROJETO
DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
SOFTWARE HIPOTÉTICO
Sistema de Gerenciamento de Salão de Estética
(SiG-SE)
PROFESSOR
ROBSON CALVETTI

## Slide 2
A3-2/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
FABRÍCIO PERES
HERMANO PEREIRA
JONATA PABLO
JÚLIA SILVA
RANGEL RIBEIRO
VÍTOR DE SOUZA
GRUPO
G6-PROJETO A3-GQS

## Slide 3
A3-3/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Chart: 
Chart: 
| 1.Identificação dos recursos e estratégias necessárias | 2.Seleção da metodologia (Scrum) | 3.Formação da equipe | 4.Contratação de curso de metodologias ágeis (Scrum)
Data Inicio | 45588 | 45593 | 45595 | 45615
Duração | 8 | 2 | 20 | 9
Chart: 
| 85 - 7º Sprint: Desenvolvimento do Backlog Sprint | 86 - 7º Sprint: Testes | 87 - 7º Sprint: Reunião da Sprint e de Retrospecto da Sprint | 88 - 7º Sprint: Feedback das partes interessadas | 89 - 7º Sprint: Entrega
Data Inicio | 45779 | 45791 | 45794 | 45794 | 45795
Duração | 12 | 3 | 1 | 1 | 1
↓ Início
Fim ↑
Cronograma das Atividades

## Slide 4
A3-4/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Orçamento para aquisição de equipamentos
R$ 73.066,50
Orçamento para aquisição de Software / Ferramentas
R$ 8.638,08
Treinamento e Infraestrutura
R$ 24.040,0
Alocação de Recursos
Recursos humanos

## Slide 5
A3-5/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Marcos do Projeto

## Slide 6
A3-6/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Estratégias Gerais, Abordagem de Desenvolvimento e Controle de Qualidade
Cliente
Necessidades indefinidas
Estratégia
Mudanças de requisitos
Adaptação rápida
Desenvolvimento acelerado
Feedback
Urgência do software
Metodologia ágil
Entrega

## Slide 7
A3-7/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Estratégias Gerais, Abordagem de Desenvolvimento e Controle de Qualidade
Metodologia
Dividir em partes menores
Entregas frequentes
Colaboração entre
equipes
Adaptação a mudanças
Comunicação
Reuniões regulares
Relatórios / Dashboards
Feedback contínuo
Documentação Acessível
Resolução de Problemas
Análise da causa raiz
Gestão de mudanças
Adaptação contínua

## Slide 8
A3-8/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Escopo
Incluído
1
Banco de Dados
Testes
94 funcionalidades
Unidade
Integração
Usabilidade
Integração com sistemas externos
Construção de site
Desenvolvimento de aplicativos móveis
Excluído
Escopo

## Slide 9
A3-9/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Recursos
Humano
Projeto
Desenvolvimento
Documentação
Testes
1 Engenheiro de software
1 Gerente de projeto
1 Designer UI
3 Devs backend
2 Devs frontend
1 Engenheiro de software
1 Dev backend
1 Engenheiro de software
Suporte técnico
1 Suporte técnico
Infraestrutura
1 Administrador
de
sistema

## Slide 10
A3-10/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Ambiental
Recursos

## Slide 11
A3-11/25

## Slide 12
A3-12/25

## Slide 13
Recapitulando estimativas
A3-13/25

## Slide 14
A3-14/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
 | baseada em LOC | Baseada em FP | Baseada em processo | Baseada em pontos de caso de uso | Harmonizada
Esforço pessoas-mês | 119 | 918 | 103 | 121 | 380
Custo total do projeto | R$ 525.485,40 | R$ 4.046.737,80 | R$ 454.456,40 | R$ 550.144,00 | R$ 1.679.669,00
Estimativas de custos e pessoas
Estimativas

## Slide 15
A3-15/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Plano de Testes - Escopo
Cadastro de Agendamento – Gestão da agenda
Testes de agendamento de serviços
Verificação de disponibilidade
Cadastro de Cliente – Gestão de clientes
Cadastro de clientes
Busca e filtro de clientes
Controle de Estoque de Produtos – Gestão de estoque
Controle de entrada e saída de produtos utilizados nos serviços.
Alertas de baixo estoque

## Slide 16
A3-16/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Plano de Testes - Objetivos
- Identificação de falhas
- Validação dos requisitos funcionais
- Redução de custos e trabalho
- Verificação da usabilidade
- Teste de desempenho
- Verificação da segurança
- Conformidade com os objetivos do cliente
- Estabilidade e confiabilidade

## Slide 17
A3-17/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
- Check do Sistema
- Acesso ao Sistema
- Menu
- Cadastro de Loja
- Cadastros gerais - Serviços e valores
- Cadastros gerais – Seções
Plano de Testes – Requisitos a serem testados

## Slide 18
A3-18/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Plano de Testes – Recursos a serem empregados
Testadores funcionais
Testadores de performance
Testadores de segurança
Testadores de usabilidade

## Slide 19
A3-19/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Plano de Testes – Cronograma das Atividades
Chart: 
← Início 12/02/2025
Fim 19/05/2025 →

## Slide 20
A3-20/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Plano de Testes – Definição dos marcos do projeto
Ordem | Marcos do projeto – testes | Data esperada
1 | Fim dos testes do 1º Sprint | 15/02/2025
2 | Entrega do 1º Sprint | 19/02/2025
3 | Fim dos testes do 2º Sprint | 05/03/2025
4 | Entrega do 2º Sprint | 07/03/2025
5 | Fim dos testes do 3º Sprint | 22/03/2025
6 | Entrega do 3º Sprint | 24/03/2025
7 | Fim dos testes do 4º Sprint | 07/04/2025
8 | Entrega do 4º Sprint | 09/04/2025
9 | Fim dos testes do 5º Sprint | 25/04/2025
10 | Entrega do 5º Sprint | 27/04/2025
11 | Fim dos testes do 6º Sprint | 30/04/2025
12 | Entrega do 6º Sprint | 02/05/2025
13 | Fim dos testes do 7º Sprint | 17/05/2025
14 | Entrega do 7º Sprint | 19/05/2025

## Slide 21
A3-21/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Casos de Testes
Validando a funcionalidade Cadastro de Cliente
↓
↑
Validando a funcionalidade Cadastro de Loja

## Slide 22
A3-22/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Roteiro de Testes
Cadastrando uma Loja

## Slide 23
A3-23/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Gestão de Configuração de Software
Definição e controle das versões do software
Controle da versão: versionamento semântico (SemVer)
Início da versão do software: 1.0.0
Gestão de mudanças: o controle das versões serão mantidos no Git
Estratégias para a gestão de mudanças no código e no ambiente de testes.
Gestão de mudanças no código: fazer uso do Branching Strategy.
Gestão de mudanças no ambiente de testes: software passivo de adição de novas funcionalidades. Comunicação entre a equipe de testes.
Automação de testes: utilizaremos ferramentas para fazer teste automáticos.
Gerenciamento de dependências
Dependências no desenvolvimento do software: usar coleções de códigos reutilizáveis, Frameworks e APIs de terceiro quando necessário.

## Slide 24
A3-24/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Repositório de Gestão de Configuração de Software
Locais de guarda e seus respectivos artefatos
O código fonte.
Documentos de design.
Manuais de usuário.
Scripts de teste.
Scripts do banco de dados.
Documentação de desenvolvimento do software.
Detalhamento de onde e como os itens são armazenados e acessados.
Na Nuvem AWS
Linux Ubuntu Server 24.04 LTS
IDE IntelliJ Ultimate 2024.1 (JetBrains)
IDE IntelliJ (Community)
Selenium 4.10.0
Jira 9.7.0
Mockito 5.3.0
TestNG 7.8.0
DbUnit 2.7.0
No GitHub
Cucumber 7.11.0
JMeter 5.8.2
Sikuli SikuliX 2.0.5
JaCoco 0.8.7
Postman (Professional) 2024.3
Java 17.0.9
JUnit 5.9.1
PostgreSQL 16.0
Na Empresa
Na troca de máquinas para suportar versões futuras de sistemas operacionais e ferramentas, guardar uma dessas máquinas em embalagem a vácuo em local seguro afim de manter a configuração de hardware para o caso de uma solicitação de alteração do sistema pelo cliente em um período futuro.

## Slide 25
A3-25/25
CCP1ANBUE1
GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Obrigado
Ao nosso professor Calvetti
e aos colegas de jornada
Agradecimentos